Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego

Projekt umowy

UMOWA NR …………………….

zawarta w dniu …………………………… r. w ………………….. pomiędzy:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku, 32-800 Brzesko, Pl. Św. Jakuba 1 NIP: 8691595571, REGON: 040059982 zwana dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje:

Ks. mgr Józef Drabik- Proboszcz Parafii

a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

- Przedmiot umowy:

§ 1

- Zgodnie z postępowaniem zakupowym o udzielenie zamówienia przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Konserwacja gotyckiego kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku oraz cmentarza parafialnego w Brzesku.

- Zakres robót obejmuje:  kompleksową konserwację i renowację gotyckiego, kamiennego detalu architektonicznego kościoła p.w. św. Jakuba w Brzesku datowanego na 1447 r.oraz, konserwację i renowację południowej części muru wraz z bramą, i trzema wybranymi nagrobkami znajdującymi się na terenie cmentarza parafialnego w Brzesku:

Prace konserwatorskie przy obiekcie zostaną przeprowadzone w zakresie konserwacji technicznej a następnie estetycznej. Wszystkie techniczne zabiegi konserwatorskie zostaną przeprowadzone zgodnie z posiadanym przez parafię Programem Prac Konserwatorskich.

W zakres konserwacji technicznej będą wchodzić:

Kościół:  wszelkie prace związane z zabezpieczeniem budowy strukturalnej obiektu tj.: usunięcie nawarstwień, przywrócenie pierwotnej kolorystyki czyszczenie, konserwacja detali architektonicznych wykonanych z wapienia pińczowskiego, piaskowca podkarpackiego na wieży kościoła oraz wykonanie odwodnienia części murów z izolacją pionową wykonanie opaski żwirowej, usunięcie elementów wtórnych i odsłonięcie kamiennej podmurówki.

Cmentarz:  pełna konserwacja techniczna i estetyczna wszystkich elementów południowej części muru wraz z amforami, bramą, pylonami, łukiem z krzyżem i kamiennymi rzeźbami oraz wybranymi kamiennymi nagrobkami znajdującymi się na terenie zabtykowego cmentarza.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają:

- Przedmiary robót

- Program prac konserwatorskich kamiennego detalu kościoła

- Program prac konserwatorskich –cmentarz parafialny w Brzesku

- Pozwolenie konserwatora –dot. kamiennego detalu kościoła

- Pozwolenie konserwatora – dot. Cmentarza parafialnego w Brzesku

- Dokumentacja fotograficzna

- W trakcie wykonywania prac ziemnych (zgodnie z pozwoleniem nr 283/2024/A) Zamawiający zapewnia nadzór archeologiczny w oparciu o uzyskane pozwolenie konserwatorskie Małopolskiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeogicznych (nadzoru archeologicznego) podczas relizacji przedmiotu umowy.

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonywac przedmiot umowy zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej oraz przepisami regulującymi wykonywanie czynności danego rodzaju.

- Obowiązki Zamawiającego:

§ 2

Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Wykonawcy terenu/placu budowy;

- przekazania dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotowego zadania;

- dokonania odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w niniejszej umowie;

- zapłaty umówionego wynagrodzenia za przedmiot umowy wykonany i odebrany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

- Obowiązki Wykonawcy:

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z ofertą, dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 3 a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami prawa budowlanego, normami, przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami przeciwpożarowymi z zastosowaniem się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz w zakresie umożliwiającym przekazanie go do użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy z materiałów i urządzeń własnych - dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy użyciu w pełni sprawnego i będącego w dyspozycji Wykonawcy sprzętu - spełniającego wymagania norm technicznych oraz posiadającego aktualne wymagane przepisami badania techniczne i ubezpieczenie;

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco dziennik budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane w zakresie, w którym jest wymagany.

- Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej, jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia;

- Na każde żądanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca przedstawia bieżący zakres prac, materiały użyte do konserwacji jak również wskaze osoby, które wykonują prace konserwatorskie przy obiekcie.

- Terminowe rozpoczęcie i realizacja robót po uzgodnieniu kolejności i sposobu ich prowadzenia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego;

- Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za stosowność i bezpieczeństwo wszystkich działań w związku z prowadzeniem robót.

- Zabezpieczenie terenu budowy:

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, w tym m.in.:

- wygrodzenia i zabezpieczenia budowy,

- wyznaczenie i zabezpieczenie strefy składowania materiałów budowlanych,

- sporządzenia planu BIOZ jeżeli jest wymagany.

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- Zapewnienie ochrony środowiska na terenie budowy i w bezpośrednim otoczeniu oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.;

- Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- Informowanie Zamawiającego (Nadzoru inwestorskiego) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach i kontrolach;

- Koordynacja, nadzorowanie i rozliczanie pracy Podwykonawców – Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, także za wszystkich Podwykonawców realizujących przedmiot umowy;

- Umożliwienie prowadzenia nadzoru archeologicznego upoważnionym przez Zamawiającego osobom w trakcie wykonywania prac ziemnych w oparciu o uzyskane pozwolenie koserwatorskie ( nr 283/2024/A) Małopolskiego Wojewódzkiego Koserwatora Zabytków.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia;

- Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji;

- Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym naprawienie na własny koszt zniszczeń lub uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych robót;

- Przygotowanie od strony technicznej i udział w odbiorach robót;

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzu i przekazanie jej Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego najpóźniej w dniu odbioru końcowego całego zamówienia;

- Naprawienie wszelkich szkód osobowych i rzeczowych, które wyrządzi Zamawiającemu lub/i osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji robót, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt;

- Usuwanie usterek i wad w ramach gwarancji i rękojmi, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonawć przedmiot umowy zgodnie z pozwoleniem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 278/2024/A oraz 283/2024/A.

- W związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia na podstawie w/w pozwoleń wykonawca:

- Jest zobowiązany do zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie podjecia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem tych czynności;

- Zawiadomienia pisemnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie i rozpoczęciu i zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac;

- Niezwłocznego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie trwania prac konserwatorskich;

- Prowadzenia w okresie obowiązywania umowy dokumnetacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu konserwatorskich prac w sposób umożliwiający jednoznaczą identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności użytych materiałów.

- Dokonywanie odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac konserwatorskich z udziałem przedstawiciela Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wymagania materiałowe i technologiczne:

§ 4

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z fabrycznie nowych materiałów i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać, co, do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przez Wykonawcę. Z zastrzeżeniem ust. 4 akceptacji dokonuje nadzór inwestorski.

- Na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń aktualny certyfikat lub aprobatę techniczną.

- W przypadku wątpliwości, co do jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej, jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona wymiany wadliwych materiałów.

- W przypadku, gdy zamontowane lub przewidziane do zamontowania urządzenia i wyposażenie nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego lub/i nie posiadają wymaganych przepisami certyfikatów lub aprobat technicznych Wykonawca na własny koszt dokona ich wymiany.

- W przypadku zaproponowania przez Zamawiającego lub Wykonawcę zamiennych rozwiązań w zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiałów lub wyrobów wskazanych w dokumentacji, zmiany te wymagają uprzedniego dokonania uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów i akceptacji nadzoru inwestorskiego – na zasadach określonych w niniejszej umowie.

- Materiały i urządzenia, o których mowa powinny posiadać świadectwa, jakości, certyfikaty kraju pochodzenia, atesty i aprobaty techniczne oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom.

- Wymaganiom dokumentacji projektowej.

- Ogólne zasady realizacji przedmiotu umowy:

§ 5

- Przekazanie terenu budowy nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy.

- W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji.

- Wykonawca przed planowanym rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków na budowie;

- kopie uprawnień budowlanych kierownika budowy i kierowników robót oraz dokumenty potwierdzające przynależność do samorządu zawodowego oraz aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty będące przedmiotem niniejszej umowy w terminie określonym w protokole przekazania terenu budowy, z zachowaniem przepisów art. 41 Prawa Budowlanego.

- W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo – finansowy. W harmonogramie strony określą kwotowo wartość poszczególnych etapów przy zastosowaniu zasady, że w części umowy stanowiącej dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wartość:

- etapu pierwszego nie może być wyższa niż 50 % wartości dofinansowania umowy.

- etapu drugiego stanowić będzie pozostałą część płatności umowy.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy wymaga sprawdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego a następnie uzgodnienia z Zamawiającym.

- Zamawiający może zgłaszać uwagi do treści przekazanego mu przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Odbiory robót dokonywane będą w terminach i na zasadach określonych w § 11.

- Nie przedłożenie w terminie przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie opóźnieniem terminu rozpoczęcia robót i będzie traktowane, jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Ubezpieczenie:

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do posidania przez cały okres obowiazywania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujacej swym zakresem szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac konserwatorskich i innych prac ojetych przedmiotem umowy.

- Ubezpieczenie wymienione w ust. 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

- Wykonawca będzie przedłużał ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, aby zapewnić aż do daty podpisania Protokołu odbioru końcowego robót, pokrycie straty lub szkody, za którą jest odpowiedzialny Wykonawca, a wynikającej z przyczyny zaistniałej przed podpisaniem Protokołu odbioru końcowego robót, oraz straty lub szkody spowodowanej przez Wykonawcę w trakcie prowadzenia jakichkolwiek innych działań w tym szkody powstałe wskutek działań Wykonawcy w miejscu robót, celem wykonania obowiązków gwarancyjnych oraz dodatkowo szkody powstałe podczas okresu gwarancyjnego wskutek przyczyny zaistniałej w okresie wykonania robót.

- Personel Wykonawcy:

§ 7

- Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie Pana(i) ……………………………………………………………………… posiadającej uprawnienia budowlane Nr ………………………do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

- Wykonawca zapewni wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi przedmiotem umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w tym, co najmniej:

- kierownika prac konserwatorskich, który spełnia wymogi wskazane w przepisach art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm)  Pan (i) …………………………………..………

- Kierownik budowy i osoby, o których mowa w ust. 2 zobowiązani są do wykonywania obowiązków zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie póżniej, niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 imion i ich nazwisk oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez te osoby wymagań, o których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Kierownik budowy odpowiada, za jakość i zgodność z wymogami techniczno-prawnymi wykonanych zabezpieczeń terenu robót, jak również za ich stałą sprawność techniczną.

- Wykonawca i osoby, przez niego wskazane, wyznaczone i ustanowione zobowiązani są stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji wydanych przez Nadzór inwestorski.

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji 
i doświadczenia wymaganego postanowieniami zapytania ofertowego.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i ust.2, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie Wykonawcy oraz niestosowanie się Wykonawcy do zapisów określonych w ust. 7 stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w termine 30 dni od dnia wystapienia przesłanki.

- Zamawiający ma prawo wnioskować o zmianę osób wskazanych, wyznaczonych i ustanowionych przez Wykonawcę, w przypadku nienależytego wykonywania przez te osoby swoich obowiązków.

- Wynagrodzenie:

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ……………………. zł netto  (słownie: ……………………………);  z podatkiem VAT 23% tj. …………………….. zł;  (słownie: ………………… ……………………………………… .);  ……………………………………..;  (słownie: ………………………………………………………;  zgodnie z ofertą Wykonawcy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie należne wykonawcy 	podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki 	tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim 	przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z 	uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury 	(powstania obowiązku podatkowego).

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty związane z usunięciem wszystkich ewentualnych wad i usterek oraz wszystkich badań, opracowań i uzgodnień niezbędnych do dopuszczenia obiektu do użytkowania i eksploatacji, a także ceny dostarczonych materiałów.

- Ustala się, że wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków przyznanych Zamawiającemu w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/3009/PolskiLad.

- Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i w związku realizacją inwestycji w okresie dłuższym niż 12 miesięcy wypłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie realizowana w dwóch transzach, pierwsza transza po zakończeniu wydzielonej części prac zgodnie z przedłożonym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym w ramach realizacji zadania w wysokości nie wyższej niż 50 % wartości dofinansowania umowy, druga po zakończeniu realizacji inwestycji pomiejszona o kwote wypłaconą w pierwszej transzy.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki, na poczet wykonania zamówienia objętego niniejszą umową w kwocie nie mniejszej niż wartość procentowa wynagrodzenia odpowiadająca procentowi udziału własnego w planowanej wartości inwestycji (tj. 2%).

- Zaliczka zostanie wypłacona na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.

- Zamawiający i Wykonawca zgodnie ustalają, iż kwota zaliczki podlega zwrotowi na rachunek Zamawiającego bez odrębnego wezwania w razie odstąpienia od umowy.

- Wypłacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Wykonawcy wypłacone zostanie wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotę udzielonej zaliczki, chyba, że zaliczka ta zostanie wcześniej zwrócona Zamawiającemu.

- Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji będącej przedmiotem niniejszej umowy w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie stanowić protokół odbioru częściowego podpisany przez uczestników odbioru, do którego dołączony będzie w postaci załącznika zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestników obioru, do którego dołączony będzie w postaci załącznika zakres robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawcę i ich wartość.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT.

- Faktury VAT powinna być wystawiona na: Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła i św Jakuba Ap w Brzesku, 32-800 Brzesko, Pl. Św Jakuba 1 NIP: 8691595571.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionych faktur VAT, zweryfikowanych przez Inspektora nadzoru oraz zatwierdzonych do zapłaty, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

- Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury VAT będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wynikających z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób trzecich, ani dokonywać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

Rozliczenie częściowe

- W celu dokonania rozliczenia częściowego wykonawca informuje zamawiającego o wykonaniu prac podlegających odbiorowi częściowemu oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartości.

- Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

- Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w pkt 1), wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie ww. prac.

Rozliczenie końcowe

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości.

- Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

- Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót, wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy.  Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwotę poprzednio zafakturowaną na podstawie faktury częściowej, zaliczkowej.

- Podwykonawcy:

§ 9

- Wykonawca powierza/nie powierza Podwykonawcy: ………………………………………………………………………., wykonanie części przedmiotu umowy, w niżej określonym zakresie: ……………………………..

- Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części umowy.

- Każdorazowe powierzenie wykonania części przedmiotu umowy Podwykonawcy wymaga zawarcia pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą, a także pomiędzy Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą pisemnej umowy o podwykonawstwo. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej zgody Zamawiającego lub nieprzedłożonej Zamawiającemu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą VAT dowodów zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót.

- Terminy:

§ 10

- Strony ustalają następujące terminy:

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 13 miesięcy od dnia podpisania umowy,

- wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

- Odbiór przedmiotu umowy:

§ 11

- Ustala się, że Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów robót:

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe dokonywane będą w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę (Kierownika budowy) zakresu wykonanych elementów rozliczeniowych robót i potwierdzeniu wykonania ww. zakresu przez nadzór inwestorski.

Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie protokołu częściowego odbioru robót sporządzonego i podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, inspektorów nadzoru robót odbieranych branż, Kierownika Budowy, kierowników robót odbieranych branż oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Odbiór końcowy dokonany będzie po wykonaniu całości robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy w następującym trybie:

- Wykonawca (Kierownik budowy) zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie w siedzibie Zamawiającego, zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru.

- Termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego wyznacza Zamawiający.

- Odbioru końcowego dokonuje komisja odbioru powołana przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Kierownik Budowy i przedstawiciel Wykonawcy oraz w razie potrzeby kierownicy robót i inspektorzy nadzoru inwestorskiego o specjalności odpowiadającej rodzajowi odbieranych robót.

- W odbiorze końcowym mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony i inne osoby zaangażowane w realizację zamówienia a także przedstawiciele docelowego użytkownika obiektu.

- Rozpoczęcie czynności odbioru robót nastąpi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego inwestycji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Zakończenie czynności odbioru robót nastąpi w terminie 21 dni od daty ich rozpoczęcia z zastrzeżeniem ust. 5 - ust. 9,

- W dniu zakończenia czynności odbioru robót, ustalonym przez strony, jako termin odbioru, sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót.

- Warunkiem dokonania odbioru robót jest ich zakończenie a następnie zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru i skompletowanie dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, na którą składają się w szczególności:

- dziennik budowy;

- oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane;

- dokumnetację, przebiegu wskazanych w pozwoleniu konserwatorskich prac w sposób umożliwiający jednoznaczną, identyfikacje i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności użytych materiałów,

- dokumnetację konserwatorską powykonawczą w dwóch egzemplarzach wraz z dokumnetacją fotograficzną.

- atesty, deklaracje zgodności i świadectwa, jakości na wbudowane materiały i urządzenia, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- oświadczenie Wykonawcy zapewniające, że na dzień zakończenia odbioru nie występują żadne zaległości w wypłacie wynagrodzenia (zobowiązania wymagalne) na rzecz podwykonawców - jeżeli część przedmiotu umowy powierzono podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- Karta Gwarancji jakości na wykonane roboty;

- inne, nie wymienione wyżej dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, wynikające z obowiązujących przepisów i niezbędne dla zakończenia czynności odbiorowych a następnie do uzyskania na ich podstawie wymaganych prawem zezwoleń na użytkowanie dla zrealizowanego przedmiotu umowy.

- W przypadku nie dostarczenia któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 4 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie miał prawo odmówić potwierdzenia gotowości do czynności odbiorowych, zaś Wykonawca obowiązany jest ponownie zgłosić gotowość do czynności odbiorowych i termin wykonania liczy się od daty ponownego zgłoszenia odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych, iż zgłoszony do odbioru przedmiot umowy posiada wady lub usterki, to:

- w przypadku wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, a uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z zakładanym celem, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może odmówić odbioru. W tym przypadku Zamawiający ma prawo wedle własnego wyboru, odstąpić od umowy w terminie 14 dni 
od dnia zakończenia czynności odbiorowych lub zażądać wykonania przedmiotu umowy ponownie,

- w przypadku wad i usterek nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin na usuniecie wad i usterek, z zastrzeżeniem, że nie stanowi on zmiany terminu wykonania umowy, w tym nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §10 niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o usunięciu wad i w takim wypadku może zażądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. Należyte usunięcie wad i usterek zostanie potwierdzone stosownym protokołem odbioru.

- Po protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania przedmiotu umowy oraz usunięciu wszelkich wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Gwarancja i rękojmia:

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na roboty objęte niniejszą umową.

- Okres rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpocznie się w dniu następnym po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i przejęcia całości robót przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady przedmiotu umowy ujawnione w okresie rękojmi i gwarancji lub stwierdzone w toku czynności odbiorowych.

- Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wbudowania niewłaściwych materiałów i zastosowanie niewłaściwych metod i technologii wykonania robót przez Wykonawcę.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów gwarancyjnych na materiały i urządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji, jakości i rękojmi za wady zobowiązany jest w szczególności do:

- udziału w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.

- usunięcia na koszt własny wszelkich wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy, zmniejszających wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

- Z czynności przeglądu gwarancyjnego zostanie każdorazowo spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku przeglądu, w tym również dotyczące zakwalifikowania ewentualnie stwierdzonych wad i usterek, przyczyn ich powstania oraz sposobu i terminu usunięcia.

- W przypadku stwierdzenia wad i usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w dniu przeglądu. Jeżeli ze względów technicznych usunięcie wad nie będzie możliwe w wyznaczonym terminie, to Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości technologicznych i sztuki budowlanej. Nieuzasadnione niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu zakwalifikowane będzie, jako odmowa usunięcia wad.

- Każdorazowe usunięcie wad i usterek potwierdzone zostanie na piśmie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o ich usunięciu.

- W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia

- Na co najmniej 30 dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie, nastąpi ostatni przegląd gwarancyjny. Ostateczny odbiór robót mający na celu ustalenie stanu wykonanych robót oraz służący potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi, zostanie przeprowadzony również przed upływem tego okresu.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego okresu.

- Reklamacje z tytułu gwarancji i rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej.

- Kary umowne:

§ 13

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w oddaniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy trwające dłużej niż 10 dni w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za nieuzasadnioną przerwę w realizacji przedmiotu umowy z powodów innych niż określone w § 15 ust. 1 pkt. 1, z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz trwającą dłużej niż 10 dni w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień przerwy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10, 00 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy,

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

- za nieuzasadnione i zawinioną zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz dostarczeniu umówionych części dokumentacji w wysokości 0,20 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10,00 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

- Kary umowne płatne będą w terminie 5 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

- Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, w którym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

- Odstąpienie od umowy:

§ 14

Prawo odstąpienia od niniejszej umowy przysługuje jej Stronom w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje jej, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności.

- w przypadku, gdy roboty budowlane objęte przedmiotem umowy wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny, niż wskazany w ofercie Wykonawcy lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca, skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi w umowie. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru wykonanych robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy, odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przy udziale Inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy, której nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest w terminie 30 dni do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- przejęcia pod swój dozór terenu budowy.

- Obliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz przy udziale Inspektora nadzoru, procentowego zaawansowania wykonanych robót.

- Zmiany umowy:

§ 15

- Dopuszcza się możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

- przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie o ilość dni odpowiadającą wstrzymaniu lub opóźnieniu w wykonywaniu robót, jedynie w następstwie:

- przestojów i opóźnień powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zamawiający przewiduje przedłużenie realizacji umowy o czas niezbędny do realizacji konsekwencji tych zdarzeń,

- wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających, bądź ograniczających w istotny sposób możliwość prowadzenia robót zgodnie z ustaloną technologią ich wykonania, jeżeli warunki takie utrzymują się dłużej niż 14 dni,

- wystąpienia klęski żywiołowej na terenie prowadzonych robót, mającej bezpośredni wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

- konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, a niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, i które mają wpływ na dochowanie umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy,

- niemożności realizacji przedmiotu umowy, z powodu niedopuszczenia do wykonywania robót lub nakazu ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

- wystąpienia wad Dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością dokonania w niej istotnych zmian, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje wykonywanie robót,

- wykorzystania całej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia i chwilowym brakiem środków na dalszą realizację

- zmiany przepisów prawa,

- inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową.

- Sposobu wykonania przedmiotu umowy, jedynie w następstwie:

- konieczności wykonania jakiejkolwiek części robót objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, które mogą skutkować niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

- stwierdzenia odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w szczególności wystąpienia nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych urządzeń i obiektów budowlanych,

- zmian technologicznych – o ile są one korzystne dla Zamawiającego i nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności:

- zastosowania innej technologii wykonania robót spowodowanej w szczególności: niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na skutek zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiałów lub urządzeń,

- pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

- Zmiany osób Personelu Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy – zmiana taka może zostać dokonana jedynie w przypadku, gdy Wykonawca udowodni Zamawiającemu, iż proponowana na stanowisko inna osoba, posiada kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wykazane w stopniu nie mniejszym, niż w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Konieczność zmiany osoby musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie, i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) :

a) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

b) w przypadku  zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych.

- Zaistnienie któregokolwiek zdarzenia lub okoliczności przewidzianych w ust. 1, upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej Strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności i uzasadnienie dające podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym Strona umowy dowiedziała 
się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- Dopuszcza się zmiany umowy z przyczyn i w zakresie przewidzianym w art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

- Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w przypadkach przewidzianych w ust. 1.

- Postanowienia końcowe:

§ 16

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

- Wszelkie spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego w przypadku, gdy zgodnie z ust. 2 nie nastąpi polubowne rozwiązanie sporu pomiędzy stronami w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia mediacji.

- Właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający: 	Wykonawca: